OR. 3450-.15/09							Brzeg, dnia 27.08.2009r.

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży                     w Zespole Szkół Ekonomicznych i w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)  wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1:

W dokumentacji przetargowej Zamawiający określił termin realizacji zadania do 30.11.2009r. Ze względu na wymogi technologiczne dotyczące układania nawierzchni sztucznych (wymagana pogoda bezdeszczowa i temperatura >10ºC) zadajemy pytanie, czy w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywania nawierzchni sztucznych Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2010?

Odpowiedź nr 1:

Wymagany termin realizacji zadania określony w siwz pozostaje bez zmian, tj. do dnia 30.11.2009r.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które będą uniemożliwiać wykonywanie zadania, wówczas Zamawiający podejmie stosowaną decyzję dotyczącą przesunięcia terminu realizacji zamówienia.

Zamawiający przypomina ponadto iż przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania do siwz stanowią integralną część siwzz. i wiążą Wykonawców.

Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, dotychczasowy termin składania ofert, tj. do dnia 04.09.2009r. do godz. 08.00 , nie ulega zmianie.

STAROSTA

Maciej Stefański