Załącznik nr ….. do SIWZ

Brzeg, dnia  .....................................

Nr G………………….2011.IW

# U M O W A nr OR.273.     .2011

W dniu .....................  2011 roku pomiędzy Starostwem Powiatowym w Brzegu, 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 20  zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1) Macieja Stefańskiego, Starostę,

2) Józefę Surzyn, Głównego Księgowego

a

........................................................................., z siedzibą w  .......................... przy ul. ........................................., wpisanym do ewidencji/KRS pod nr ..................., posiadającym REGON………………………........... oraz NIP ......................

reprezentowanym przez:

1) ..............................................................................................,

2) ..............................................................................................,

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” z drugiej strony

została zawarta umowa następującej treści:

Umowa niniejsza została zawarta zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2010r., nr 113 poz. 759 ) w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14000 EURO w trybie przetargu na zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Grodków, obręby Bąków, Bogdanów, Gnojna, Jaszów, Jeszkotle, Kolnica, Młodoszowice, Starowice Dolne, Tarnów Grodkowski, Zielonkowice” .

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych zgodnie ze stanowiącym załącznik nr 1 do umowy „Projektem modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Grodków, obręby Bąków, Bogdanów, Gnojna, Jaszów, Jeszkotle, Kolnica, Młodoszowice, Starowice Dolne, Tarnów Grodkowski, Zielonkowice” .

§ 2

Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia prac będących przedmiotem umowy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego  w Brzegu. Wszystkie koszty związane z obsługą zgłoszonych prac ponosi Wykonawca.

§ 3

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika roboty, w którym będzie zamieszczał wpisy dot. postępu prac związanych z realizacją zamówienia i uzgodnienia szczegółowe z zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu dziennika roboty do kontroli co 30 dni począwszy od dnia zawarcia umowy.

§ 4

Termin wykonania zamówienia ustala  się  na dzień 31 maja 2012r.

§ 5

Realizacja zamówienia nastąpi w 2 etapach:

- Etap do 14 grudnia 2011r. r. obejmuje analizę istniejących opracowań geodezyjnych i kartograficznych, wykonanie prac polowych i opracowanie ich wyników a w szczególności ustalenie punktów granicy obrębów ze sporządzeniem protokołów ustalenia przebiegu granic, wykonanie pomiaru,  wykonanie obliczeń geodezyjnych i przekazanie Zamawiającemu wyników prac wraz z dziennikiem roboty do kontroli.

- Etap II od dnia  15 grudnia 2011 r. do dnia 31 maja 2012 r. obejmuje pozostałe prace związane z realizacją zamówienia.

§ 6

- Wykonawca  zawiadomi pisemnie Zamawiającego o swojej gotowości do odbioru każdego z etapów zamówienia i przedstawi Zamawiającemu materiały wynikowe prac wraz z dziennikiem roboty.

- Gotowość do odbioru końcowego wykonawca zgłasza po wyłożeniu operatu opisowo-kartograficznego, sporządzeniu protokołu z wyłożenia, ustosunkowaniu się do uwag zgłoszonych do projektu a w przypadku ich uwzględnienia, dokonaniu stosownych zmian w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, aktualizacji mapy zasadniczej i skompletowaniu operatu.

- Do dokonania odbioru Zamawiający powoła komisję.

- W terminie 7 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę materiałów wynikowych, komisja przeprowadzi odbiór prac i przekaże Wykonawcy protokół odbioru.

- W razie stwierdzenia wad w wykonanych pracach, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania od  Zamawiającego  pisemnego wykazu wad.

- Odbiór prac uznaje się za zakończony po usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w jego trakcie.

- W razie stwierdzenia wad w wykonanych pracach, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania od  Zamawiającego  pisemnego wykazu wad.

- Odbiór prac wykonanych w danym etapie uznaje się za zakończony po usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w jego trakcie.

- Zakończenie odbioru stanowi podstawę dla Wykonawcy do wystawienia Zamawiającemu faktury za dany etap.

- Z czynności odbioru każdego etapu Zamawiający sporządzi protokół.

§ 7

Za wykonanie opisanych w § 1 prac  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ...........................+ 22 % VAT = ........................................ (słownie.....................................................................................................................................)

§ 8

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na podstawie faktur częściowych za każdy etap po ½ wynagrodzenia ustalonego w § 7 w terminie 14 dni od dnia przedłożenia faktury Zamawiającemu.

§ 9

- Wykonawca udziela na wykonane prace gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy, począwszy od dnia zakończenia odbioru końcowego prac.

- W razie stwierdzenia wad w wykonanych pracach w okresie gwarancji, Wykonawca jest obowiązany do ich usunięcia na własny koszt w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o stwierdzonych wadach.

§ 10

- W przypadku odstąpienia od umowy lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej z tytułu:

- rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

- nieterminowego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu  wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  w wysokości  0,2% wynagrodzenia umownego  za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia, do którego wykonawca winien usunąć wady,

2.  W przypadku,  gdy szkoda przewyższa wysokość naliczonych kar umownych,

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i przepisy ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygnie właściwy sąd powszechny.

§ 13

## Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

## Zamawiający                                                                              Wykonawca

1. ........................................                                                     1. ..................................................

2. ........................................                                                     2. ...............................................