**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ I**

**1. Nazwa Zamówienia**

*„Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”*

**2. Opis i zakres przedmiotu zamówienia**

Zadanie pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zamówienie obejmuje wykonanie warsztatów zawodowych dla czterech szkół tj. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu oraz Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie.

**CZĘŚĆ I – Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu**

Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu znajduje się przy ul. Jana Pawła II 28 w Brzegu - działka nr ewid. 555, obręb Centrum. Część I zadania obejmuje modernizację pracowni komputerowej.

Pracownia komputerowa znajduje się w Zespole Szkół Ekonomicznych w sali nr 40 - powierzchnia 45,5m2.

W zakres robót budowlanych wchodzi:

- remont posadzki, ułożenie nowej wykładziny,

- wyrównanie tynków,

- przemalowanie ścian i sufitu,

- ułożenie nowych instalacji elektrycznych

- położenie sieci w pracowni (kable, gniazda, rynny, instalacja),

- wykonanie odpowiednich prób i pomiarów nowej instalacji,

- wykonanie stalowej konstrukcji do zawieszenia anten RFiD.

Szczegółowa kolorystyka sali do ustalenia z Użytkownikiem.

Osoba do kontaktu z ramienia Użytkownika: Sylwia Rabanda, tel. 77 416 21 30.

**3. Uwagi i informacje dodatkowe**

1. Roboty dla Części I zadania realizowane będą na podstawie dokumentacji technicznej - projekt okablowania sieciowego pn. „Projekt: sala 40 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu” autorstwa Marka Mieczyńskiego Modernet Kompleksowe usługi informatyczne, oraz specyfikacje techniczne dla robót budowlanych i elektrycznych autorstwa Raypol-Impex Zakład Usług Budowlanych Zdzisław Rajczuk.
2. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją i wszelkie wątpliwości wyjaśnić na etapie przygotowywania oferty.
3. Załączone przedmiary robót są jedynie dokumentem pomocniczym i należy je odczytywać w powiązaniu z SIWZ oraz załączoną dokumentacją techniczną.
4. Przed złożeniem oferty zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie i uwzględnił roboty, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, a nie są ujęte w przedłożonej dokumentacji projektowej oraz zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy, w tym doszacowanie ostatecznego wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi wykonawca.
5. Wykonawca musi mieć na uwadze fakt, iż budynek na terenie którego będzie prowadzona inwestycja jest obiektem użyteczności publicznej i będzie on zobligowany zorganizować roboty budowlane w taki sposób, aby nie zakłócać działalności obiektu i bezpieczeństwa przebywających na terenie osób. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz z dyrekcją ZSE w Brzegu sposób i godziny prowadzenia prac budowlanych.
6. Zakres robót budowlanych, opisany w punkcie 2., Wykonawca wykona z własnych materiałów. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i ulokowanie.
7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
8. Sala komputerowa musi zostać wykonana w zakresie umożliwiającym jej użytkowanie po realizacji zadania.
9. Wykonawca zobowiązany jest do powołania kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

*Jeżeli w niniejszej SIWZ, wszelkiej dokumentacji, przedmiarach robót pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów luz urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty „równoważne”, a obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp, należy do Wykonawcy.*

**4. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, w szczególności zgodnie z:**

* Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. poz. 290 z 2016);
* Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.)
* Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, nr 47, poz. 401)
* Wszelkimi obowiązującymi regulacjami prawnymi odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia aktualnymi na dzień wykonania zamówienia.