# Załącznik Nr  4

Do uchwały Nr XXXVIII/381/2005

Rady Powiatu z dnia 29.12.2005r.

# PLAN    ZADAŃ    INWESTYCYJNYCH

# w  2006r. i latach następnych (w  zł)

| L.p | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka realizująca zadanie | Okres realizacji | Planowana wartość zadania | Poniesione nakłady do końca 2005r. | Planowane nakłady w 2006r | Planowane źródła finansowania w 2006r |  |  | Uwagi część opisowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Dotacja z budżetu Państwa | Udział budżetu Powiatu | Inne źródła finansowania |  |
| 1 | 2 | ## 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 801 80130 | Budowa hali sportowej przy ZSB w Brzegu | ### ZSB Brzeg | 1999-2004 | 5.867.228,- | #### 347.499,- | - | - | - | - | - |
| 2. | 750 75020 | Projekt „eurząd dla mieszkańca opolszczyzny | ### zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski | 2004-2006 | 71.934,- | #### 4.319,- | 263.483,- | - | 67.615,- + pożyczka 195.868,- 263.483,- | - | Dotacja dla Urz. Marsz. 67.615,- Pożyczka dla Urz.Marsz. 195.868,- |
| 3. | 750 75020 | Wyposażenie w sprzęt medyczny Oddziału Intensywnej Terapii BCM w Brzegu | Starostwo Powiatowe w Brzegu | 2004-2006 | 1.354.480,- | 7.320,- | 1.347.160,- | - | 1.347.160,- | - | Finansowanie zadania nastąpi z funduszy strukturalnych – 75%, tj. 1.015.860,- udział środków własnych 25%, tj. 338.620,- |
| 4. | 750 75020 | Adaptacja bursy na siedzibę Starostwa | ### Starostwo Powiatowe w Brzegu | 1999-2006 | 2.200.000,- | #### 1.193.987,46 | 1.006.012,54 | - | 700.000,- | - | Pozostałe środki w wysokości 306.013,-, w tym: dotacja z WFOŚiGW (kotłownia i co) oraz po wyliczeniu wolnych środków za rok 2005 |
| 5. | 851 85111 | Utworzenie OIOM, ORM i IP w BCM Brzeg | ### Brzeskie Centrum Medyczne | 2001-2006 | 3.835.918,- | #### 1.281.792,71 | - | - | - | - | Finansowanie zadania nastąpi po pozyskaniu środków ze ZPORR 828.726,- Kwota 276.242 zostanie wprowadzona po wyliczeniu wolnych środków za 2005r. |
| 1 | 2 | ## 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6. | 801 80130 | Kontynuacja robót termomodernizacyj- nych dla obiektów szkolnych ZSR Grodków – obiekt szkoły i sali gimnastycznej | ### Starostwo Powiatowe w Brzegu | 2003-2006 | 899.440,- | #### 557.190,- | 342.250,- | - | 83.000,- | Pożyczka WFOŚiGW 259.250,- | - |
| 7. | 600 60014 | ## Przebudowa (modernizacja ) drogi powiatowej Nr 1182 O Łosiów – Kantorowice na odcinku Jasiona – Nowa Wieś Mała do drogi wojewódzkiej | ### Zarząd Dróg Powiatowych | 2004-2006 | 2.000.000,- | 25.000,- | - | - | - | - | - |
| 8. | 851 85111 | ## Rozwój zaawansowanych technik medycznych w BCM w Brzegu na potrzeby programów profilaktycznych | Starostwo Powiatowe w Brzegu | 2005-2007 | 3.500.000,- | 11.000,- | - | - | - | - | Realizacja w 2007r. 85% fin. w ramach mech.fin.Eur.O.Gosp. Norw.Mech.Fin. 15% ze środk. bud.pow. |
| 9. | 600 60014 | ## Przebudowa skrzyżowania w m. Lewin Brzeski – Skrzyżowanie ulicy Sikorskiego z ulicą Kościuszki | Zarząd Dróg Powiatowych | 2006 | 150.000,- | - | 50.000,- | - | 50.000,- | - | 50.000,- Lewin Brzeski 50.000,- Zarząd Dróg Wojewódzkich |
| 10. | 600 60014 | ## Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2023 w m. Brzeg ul. Saperska – cz. 2 | Zarząd Dróg Powiatowych | 2006 | 30.000,- | - | 30.000,- | - | 30.000,- | - | - |
| 11. | 600 60014 | ## Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 39 (ul. Armii Krajowej) z drogą powiatową (ul. Kardynała Wyszyńskiego) i drogą gminną (ul. Jana Pawła II) w Brzegu na skrzyżowanie typu małe rondo” | Starostwo Powiatowe realizacja: Gmina Miasto Brzeg | 2004-2006 | 3.162.467,- | 519.740,- | 534.417,- | - | 534.417,- | - | Pozostała kwota jest udziałem Gminy Miasta Brzeg i Zarządu Dróg Krajowych; Kwota 534.417,- pochodzić będzie z kredytu zaciągniętego w BOŚ |