#### Celem wszystkich działań w tym zakresie jest całkowite wyeliminowanie produktów zawierających azbest.

Tabela 46 Główne zadania do realizacji w powiecie brzeskim w zakresie gospodarki odpadami   zawierającymi azbest

| Lp |  | Zadania do realizacji | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Nadzorujący |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadzenie kampanii edukacyjnej o szkodliwości materiałów zawierających azbest i sposobach postępowania z tymi odpadami |  | Urzędy Gmin i Starostwo Powiatowe | ciągle | Starostwo Powiatowe |  |
| 2 | Utworzenie bazy danych o lokalizacji, ilości i stanie istniejących wyrobów zawierających azbest, przewidzianych do usunięcia jako odpad niebezpieczny - w skali gmin |  | Urzędy Gmin przy udziale zarządców nieruchomości i przedsiębiorców. | do 2005 r. | Starostwo Powiatowe |  |
| 3 |  | Opracowanie Planu usuwania azbestu z budynków komunalnych i prywatnych na terenie gmin powiatu uwzględniając założone w Planie usunięcie 60% materiałów do roku 2014 | Starostwo Powiatowe przy udziale Gmin | 2005 |  | Starostwo Powiatowe |

Do zadań gminy należy inwentaryzacja odpadów zawierających azbest, co wynika z art. 162 ust 6 ustawy z 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami).

9. Baterie i akumulatory

Baterie i akumulatory są stosowane powszechnie jako przenośne źródła prądu. Mają zastosowanie w gospdoarstwa domowych oraz w zakłądach pracy (źródła zasilania pojazdów mechanicznych, agregatów itp).

Akumulatory dzieloną się  na:

- kwasowo-ołowiowe,

- niklowo-kadmowe.

Ponadto wydziela się baterie i akumulatory małogabarytowe :

-     baterie: alkaliczne, manganowe, litowe, srebrowe,

- akumulatory: niklowo-kadmowe, wodorkowe, litowe.

Głównym źródłem wytwarzania akumulatorów ołowiowych są środki transportu. W powiecie brzeskim jest zarejestrowanych ok. 70 tys. pojazdów osób fizycznych i zakładów pracy. W ostatnim okresie obserwuje się dynamiczny wzrost ilości pojazdów szczególnie będących własnością osób fizycznych.

W tabeli nr 42 przedstawiono stan aktualny oraz prognozę wytwarzania ilości baterii i aktumulatorów w strumieniu odpadów komunalnych. Szacuje się również, że w strumieniu odpadów przemysłowych (tabela nr 37) i ilość tych odpadów jest wytwarzana na poziomie 4,4 Mg/rok. Łącznie na terenie powiatu w 2006 roku będzie wytwarzanych 60 Mg akumulatorów i baterii.

Prognozuje się   że w latach :

- wytwarzane będzie 62 Mg

2015 wytwarzane będzie  70 Mg

Celem jest całkowita eliminacja wszystkich baterii i akumulatorów ze strumienia odpadów gospodarczych i przemysłowych.  Obowązek odzysku z rynku małogabarytowych baterii i akumulatorów został nałożony na podmioty wprowadzające je na rynek, a egzekwowany jest przy zastosowaniu opłaty produktowej.

Cele

Proponuje się, zgodnie z programem wojewódzkim, selektywne zbieranie i przekazywanie poza obszar powiatu na  skadowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych do czasu uruchomienia technologii ich odzysku i unieszkodliwienia. Na terenie powaitu brzeskiego nie przewiduje się budowy żadnych instalacji dp odzysku i unieszkodliwiania tego typu odpadów.

Tabela 46a Główne zadania do realizacji w powiecie brzeskim w zakresie gospodarki odpadami - akumulatorami i bateriami

| Lp |  | Zadania do realizacji | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Nadzorujący |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Realizacja zbiórki akumulatorów i baterii na terenie powiatu i przekazywania tych odpadów na składowiska poza powiatem |  | Podmioty wprowadzające odpady na rynek | 2005 do 2014 | Starostwo Powiatowe WIOŚ Opole |

10. Oleje odpadowe.

Są to odpady powstające w wyniku eksploatacji maszyn i urządzeń (pojazdy, urządzenia technologiczne itp) poprzez ich okresową wymianę. Są to  zużyte  oleje silnikowe, przekładniowe, oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne.

Głównymi wytwórcami tego rodzajów odpadów są : stacje obsługi pojazdów, bazy transportowe i remontowe, zakłady przemysłowe. W większości przypadów, wymiana olejów i smarów praowadzona jest przez zakładowe służby techniczne , serwisy firmowe lub punkty usługowe. Coraz mniejsze ilości powstaja przez wytwarzanie u osób fizycznych.

Aktualnie w powiecie brzeskim funkcjonuje niespełna 30 punktów wymiany olejów w pojazdach mechanicznych.

W większość mają one uregulowany stan prawnym w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Odpady te są gromadzone selektywnie i przekazywane dalej do jednostek posiadajacych zezwolenia na transport i odzysk. W całości odpady te są utylizowane poza granicami powiatu brzeskiego.

Ponadto powstaje pewna ilość tego rodzaju odpadów w źródłach rozproszonych (osoby fizyczne, gospodarstwa rolne). Część odpadów ze źródeł rozproszonych może trafiać do środowiska.

Stan aktualny gospodarki odpadami

Według danych szacunkowych (tabela nr 37) na terenie powiatu brzeskiego wytwarza się ok. 22,2 Mg tego rodzajów odpadów.

Prognozę ilości wytarzanych odpadów olejowych oparto na danych programu wojewódzkiego.

Zakłada się spadek możliwych do pozyskania z rynku olejów odpadowych związany jest z

prognozowanym spadkiem zapotrzebowania na oleje świeże  oraz zwiększeniem czasu ich

eksploatacji.

Prognoza jest następująca:

2003 r. - 22,2 Mg

2006 r. - 21,5 Mg

2010 r. - 20,5 Mg

2014 r. - 19,5 Mg

Na terenie powiatu brzeskiego nie ma instalacji do unieszkodliwiania odpadów olejowych. Działają firmy prowadzące zbiórkę i transport poza obręb powiatu.

Cele

Główny cele zakłada się zgodnie z programem wojewódzkim tj. uzyskanie poziomu odzysku i recyklingu olejów smarowych (z wyłączeniem olejów bazowych i olejów przepracowanych) do roku 2007 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719).

Tabela 46b Główne zadania do realizacji w powiecie brzeskim w zakresie gospodarki olejami odpadowymi.

| Lp |  | Zadania do realizacji | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Nadzorujący |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zbiórka odpadów ze źródeł rozproszonch w Gminnych Punktach Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON |  | Gminy | do 2007 | Starostwo Powiatowe WIOŚ Opole |
| 2 | Edukacja ludności |  | Gminy, Starostwo | do 2014 | Gminy, Starostwo |
| 3 | Nadzór na funkcjonowaniem jednostek zajmujących się zbieraniem, transportem odpadów |  | WIOŚ Opole, Starostwo | do 2014 | Wojewoda |

11.1 Wraki samochodów.

Na terenie powiatu zarejestrowanych jest łącznie około 70 tysięcy pojazdów. Średnia wieku pojazdu wynosi 8 lat. Pojazdy wycofane z  użytkowania są zakwalifikowane jako odpady o kodach:

Tabela 46 c . Klasyfikacja odpadów – pojazdów.

| L.p. | Kod | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 16 01 04* | Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy |
| 2 | 16 01 05 | Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów |

Na terenie nie działa firma, która posiada zezwolenie na prowadzenie odzysku wraków samochodowych.

Według danych Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w roku 2002 kasacji poddano 52 pojazdy a w roku  2003 dokonano kasacji 63 pojazdów. Prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów może być dokonywane tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepisów o  zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urządzeniach , które są do tego przeznaczone i spełniają określone wymogi. Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych należą do przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których jest wymagalny raport. Zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności wydaje Wojewoda.

Przyjmując, że średnia waga samochodu wynosi około 1,2 tony oraz zakładając że na  terenie powiatu będzie wycofywane rok rocznie z eksploatacji 0,5 % wszystkich zarejestrowanych samochodów to ilość powstających tego typu odpadów wyniesie 420 Mg.

Wycofywane pojazdy powinny być przekazywane do specjalistycznych firm celem ich unieszkodliwienia.

11.2. Opony.

Ilość zużytych opon produkowanych na terenie powiatu wynosi 44 Mg. Opony w postaci odpadu wytwarzane będą w przedsiębiorstwach posiadających bazę samochodową oraz w warsztatach samochodowych prowadzących działalność polegającą na wymianie opon i ich wulkanizacji.  Szacuje się że ilość produkowanych opon w 2010 roku wzrośnie o około 20 %.  Będzie to związane z rozwojem motoryzacji jak również ze wzrostem zamożności społeczeństwa. Poziom odzysku opon w roku 2007 powinien wynosić 75 % tj.  33 Mg rocznie.

Cele

- stworzyć warunki celem umożliwienia powstania jednostki mogącej dokonywać unieszko

dliwiania wycofanych pojazdów,

- przygotować system ewidencjonowania wycofanych pojazdów na terenie powiatu z informacją o ich dalszym zagospodarowaniu,

- prowadzić uporządkowaną gospodarkę zużytymi oponami

Tabela 46d Główne zadania do realizacji w powiecie brzeskim w zakresie postępowania z wrakami samochodowymi.

| Lp |  | Zadania do realizacji | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Nadzorujący |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nadzór na funkcjonowaniem jednostek zajmujących się zbieraniem, transportem odpadów |  | Gminy | do 2007 | Starostwo Powiatowe WIOŚ Opole |
| 2 | Ewidencja pojazdów wycofanych z ruchu |  | Gminy, Starostwo | do 2014 | Gminy, Starostwo |
| 3 | Nadzór na funkcjonowaniem jednostek zajmujących się zbieraniem, transportem odpadów |  | WIOŚ Opole, Starostwo | do 2014 | Wojewoda |
| 4. | Prowadzić kompleksową zbiórkę zużytych opon na terenie powiatu |  | Wytwórcy odpadu | do 2014 | Starostwo Powiatowe WIOŚ Opole |

## Projektowany system gospodarki odpadami.

System gospdoarki odpadami na terenie powiatu brzeskiego musi stanowić integralną część systemu gospodarowania odpadami na terenie województwa opolskiego.

System musi spełniać następujące wymogi:

- musi zapewnić limity redukcji odpadów kierowanych na składowiska, w tym odpadów niebezpiecznych

- uwzględniać uwarunkowania ekonomiczne – opłacalność prowadzenia inwestycji

- musi zapewnić eliminację ze środowiska odpadów niebezpiecznych

- W zakresie odpadów niebezpiecznych zawierających PCB i azbest system ma zapewnić ich eliminację z terenu powiatu

Wiele zadań realizowanych w ramach programu wymaga współpracy samorządów gminnych raz z samorządem powiatowym, a nawet współpracy z samorządami ościennych gmin i powiatów.

W zakresie odpadów z sektora gospodarczego znaczna część zadań realizowana będzie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

W zakresie odpadów z sektora komunalnego system dla województwa opolskiego został przedstawiony w programie wojewódzkim i uwzględnia on szczebel powiatowy i gminny.

Program ten został przystosowany dla potrzeb powiatu brzeskiego.

Obejmuje on następujące elementy :

- segregację odpadów komunalnych u źródła

- segregację odpadów niebezpiecznych u źródła

- wtórną segregację komunalnych odpadów zmieszanych w międzygminnym punkcie gospodarki odpadami , w tym zakresie możliwe jest oparcie systemu o istniejące Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Ekogok” i Zakład Utylizacji Odpadów w m. Gać.

- Zagospodarowanie odzyskanych surowców wtórnych z segregacji  u źródła i segregacji wtórnej

- utylizację balastu poprzez składowanie lub spalanie poza terenem powiatu

- utylizację wydzielonych odpadów niebezpiecznych poza terenem powiatu

System obejmuje  wspólną politykę wobec wszystkich grup odpadów na terenie całego regionu, co wynika z konieczności  znacznych środków finansowych oraz potencjału organizacyjnego pozwalającego sprostać wymaganiom stawianym w prawie.

Program wojewódzki zakłada że na 150 do 300 tyś mieszkańców funkcjonować będzie jedno składowisko odpadów komunalnych, co oznacza, dla powiatu likwidację trzech istniejących składowisk. Nie mniej zakłada się, że składowiska te będą uczestniczyły we wstępnej fazie realizacji programu w zakresie segregacji odpadów, aż do wyczerpania ich pojemności.

Projektuje się w systemie gospodarki odpadami powstanie kompostowni odpadów na terenie powiatu. Jest to zgodne z programem wojewódzkim, który preferuje metody termicznej przeróbki odpadów i kompostowania.

Zakłada się, że podstawowe obowiązki zbierania i segregowania odpadów komunalnych i niebezpiecznych będą realizowane przez gminy. Zakłada się dobrowolne zrzeszanie się gmin w związki międzygminne a nawet ponadpowiatowe w celu realizacji programu. Umożliwi to finansowanie działań i inwestycji.  Zalecany jest dalszy rozwój istniejącego w powiecie Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Ekogok”. Sąsiednie gminy powinny rozważyć możliwość przystąpienia to tego związku. Władze szczebla powiatowego nie mają prawnych możliwości oddziaływania na gminy w tym zakresie. Mogą jedynie inicjować rozwój tego związku albo powstanie innych związków. Ograniczone możliwości oddziaływania powiatu wynikają z dofinansowania  zadań określonych w powiatowym programie gospodarki odpadami z powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które będą realizowane przez gminy.

Głównym koordynatorem systemu na obszarze województwa jest Marszałek Województwa odpowiedzialny  za prowadzenie polityki regionalnej. Musi on wziąć na siebie obowiązki związane z utworzeniem struktur przetwórstwa oraz prowadzenia koordynacji w obszarze gospodarowania odpadami komunalnymi, przemysłowymi oraz niebezpiecznymi. Zadania powiatu w tym zakresie mają charakter wspomagający.

Dzięki temu będzie możliwość lepszego opracowania projektów zadań i   wniosków o uzyskanie kredytu lub pożyczki z funduszy celowych lub wniosków o fundusze strukturalne Unii Europejskiej.

Program wojewódzki proponuje utworzenie w regionie  trzech następujących celowych związków gmin:

- Północny Związek Przetwarzania Odpadów

- Zachodni Związek Przetwarzania Odpadów

- Południowy Związek Przetwarzania Odpadów

Powiat Brzeg lokowany miałby być w Zachodnim Związek Przetwarzania Odpadów. Zalążkiem tego związku mógłby być Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Ekogok”.

W tym zakresie, zgodnie z obowiązującym prawem, decydujące znaczenie będą miały działania gmin.

W zakresie gospodarki odpadami do działań powiatu będzie  należało:

- wspieranie gmin przy tworzeniu Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON),

- pomocy w zakresie realizacji instalacji do kompostowania odpadów,

- uczestniczenia w procesie składania wniosków do wszelkich funduszy celem pozyskania środków na poprawę gospodarowania odpadami na terenie powiatu.

Schemat gospodarki odpadami w Powiecie Brzeskim.

wytwarzanie                                              odzysk                                    unieszkodliwianie

odpadów

odpady komunalne

inne niż niebezpieczne

odpady komunalne ulegające biodegradacji

dzikie wysypiska do likwidacji

unieszkodliwianie na składowisku

Odzysk przez kompostowanie

Recykling

Zbieranie

odpady komunalne opakowaniowe

odpady przemysłowe inne niż niebezpieczne

odpady komunalne  niebezpieczne

Eksport instalacje do spalania odpadów i inne

odpady przemysłowe

niebezpieczne

brak takich odpadów

odpady importowane

V.  Szacunkowo koszty inwestycyjne i eksploatacyjne proponowanego systemu.

## 1.1  Źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych

Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami wymaga zarezerwowania środków finansowych, które znacząco przewyższają możliwości budżetowe jednostek samorządu terytorialnego. Istnieje zatem konieczność pozyskania zewnętrznych źródeł finansowego wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych.

Głównym źródłem finansowania zadań określonych w niniejszym planie, oprócz środków własnych przedsiębiorców, m.in. będą:

- fundusze ochrony środowiska i  gospodarki wodnej,

- fundusze strukturalne Unii Europejskiej.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska art. 400 w Polsce dziłają cztery fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

- WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

- POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ;

- GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ;

Przychodami funduszu są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych za naruszenie warunków emisyjnych.

Dwa ostanie wymienione fundusze nie dysponują środkami umożliwiającymi realizację przedsięwzięć ekologicznych bez pomocy innych źródeł finansowania. Mogą one stanowić zabezpieczenie części  środków własnych wymagalnych przy ubieganiu się beneficjenta o środki z innych źródeł finansownia. Dwa pierwsze ze względy na możliwość prowadzenia dziłalności w oparciu o udzielanie poźyczek są zasobniejsze finansowo i mogą bezpośrednio wspierać zadania planowane w ramach realizacji powiatowego lub gminnych programów gospodarki odpadami.

Oprócz wymienionych funduszy działających  w ramach budżetów samorządów gminy czy powiatu można z budżetow wydzielać inne środki na realizacje programów ekologicznych nie mniej ze względu na ilość do realizacji zadań własnych trudnym jest wydzielenie takich środków.

Dla jednostek samorządowych dostępnymi sposobami finansowania inwestycji są zgodnie z ustawą z dnia  5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zm):

1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości określonej odrębną ustawą,

2) subwencje z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat,

3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiatowe służby, inspekcje i straże,

4) dochody powiatowych jednostek budżetowych oraz wpłaty innych powiatowych jednostek organizacyjnych,

5) dochody z majątku powiatu,

6) odsetki za nieterminowe przekazywanie udziałów, dotacji i subwencji, o których mowa w pkt 1-3.

Dochodami powiatu mogą być:

1) subwencja wyrównawcza z budżetu państwa,

2) dotacje celowe z budżetu państwa przekazywane na wykonanie czynności, związanych z usuwaniem bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z obronnością.

3) dotacje z państwowych funduszów celowych,

4) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,

5) dotacje celowe z budżetu województwa na zadania z zakresu samorządu województwa wykonywane przez powiat na mocy porozumień zawartych z województwem,

6) spadki, zapisy i darowizny,

7) odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych,

8) odsetki i dywidendy od wniesionego kapitału,

9) inne wpływy uzyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.

Do realizacji zadań wynikających z niniejszego Planu możliwe jest również pozyskanie środków z Uni Europejskiej

Oprócz tego funkcjonuje szereg instytucji i organizacji (m.in. Ekofundusz, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska) wspierających działania proekologiczne.

W związku z członkowstwem Polski w strukturach Unii Europejskiej, najważniejszymi środkami realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami są środki Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych.

Istnieją cztery fundusze strukturalne Unii Europejskiej:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (European Regional Development Fund - ERDF),

- Europejski Fundusz Socjalny (European Social Fund - ESF),

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych (European Agriculture Guidance and Guarantee Fund -EAGGF) sekcja "Orientacji"

- Instrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa (Financial Instrument for Fisheries Guidance- FIFG).

Inicjatywy w dziedzinie ochrony środowiska będą miały możliwości otrzymania dofinansowania głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Jego podstawowym zadaniem jest niwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego krajów należących do UE.

Narodowy Program Rozwoju określa cele, priorytetowe działania oraz ramy instytucjonalne i finansowe działań strukturalnych państwa. Jest to strategiczny, średniookresowy dokument planistyczny, scalający rozwiązania horyzontalne, sektorowe i regionalne na poziomie krajowym, wskazującym na kierunki rozwoju gospodarczego Polski w pierwszych latach po akcesji. Priorytety środowiskowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będą realizowane w ramach dwóch programów operacyjnych, przygotowanych przez rząd Polski na podstawie Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006:

- Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw"

- Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Celem Sektorowego Programu Operacyjnego - ,,Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw’’ jest wsparcie działań (także proekologicznych) prowadzących do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki i zwiększających jej zdolność do funkcjonowania w warunkach otwartego rynku. SPO - WKP opiera się na trzech priorytetach:

- Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu

- Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na Jednolitym Rynku Europejskim

- Pomoc techniczna

Wsparcie w ramach programu adresowane jest do dużych, średnich i małych  przedsiębiorstw z wyłączeniem komunalnych. Program nie jest kierowany do podmiotów publicznych.

Istotne jest aby w ramach realizowania zadań programu powiatowego gminy podejmowały wpółne działania,co zwiększy skuteczność pozyskiwania środków zewnętrznych przy wsparciu tych działań przez samorząd powiatowy.

## Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięć w ramach gospodarki odpadami.

Harmonogram rzeczowo-finansowy oparto na  założeniach programu wojewódzkiego oraz w oparciu o zadania i cele określone w niniejszym programie.

## Monitoring i ocena realizacji założonych celów

Zgodnie z ustawą o odpadach projekty planów podlegają zaopiniowaniu:

  - Projekt planu krajowego - przez zarządy województw,

  - Projekt planu wojewódzkiego - przez ministra właściwego do spraw środowiska oraz organy wykonawcze powiatów i gmin z terenu województwa,

  - Projekt planu powiatowego - przez zarząd województwa oraz przez organy wykonawcze gmin z terenu powiatu,

4)	Projekt planu gminnego - przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu.

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany: krajowy, wojewódzkie, powiatowe i gminne były aktualizowane nie rzadziej niż raz na 4 lata.

Organy wykonawcze województw, powiatów i gmin przygotowują co 2 lata sprawozdanie z realizacji planów gospodarki odpadami i składają je sejmikowi województwa, radzie powiatu i radzie gminy.

Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja lokalna i uchwalony plan będzie wymagał modyfikacji - winno być przeprowadzone stosowne postępowanie, przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat, w celu aktualizacji planu.

W szczególności należy brać pod uwagę zmiany w programach wyższego szczebla.

Niniejszy projekt planu gospodarki odpadami dla Powiatu Brzeskiego będzie podlegał - przed ostatecznym uchwaleniem – dyskusji w Radzie Powiatu z udziałem czynników społecznych (organizacje pozarządowe). Plan podlegał będzie opiniowaniu przez Zarząd województwa opolskiego. Po zebraniu, przedyskutowaniu i rozpatrzeniu wszystkich uwag i sugestii zostanie ostateczna wersja planu uchwalona przez Radę Powiatu Brzeskiego.

Proponuje się powołanie stanowiska w Starostwie Powiatowym lub wskazanie osoby bądź osób, których zadaniem byłoby pełnienie bieżącej kontroli dotyczącej postępów w realizacji:

- zadań inwestycyjnych,

- zadań organizacyjnych,

wyznaczonych w planie. Na tej podstawie przygotowywane będą w okresie 2-letnim raporty z postępów we wdrażaniu zapisów planu oraz sporządzane okresowe weryfikacje.

Poza tym proponuje się stworzenie na terenie Powiatu własnego systemu monitoringu gospodarki odpadami. Obejmować on powinien wszelkie działania związane 
z wytwarzaniem, zbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów.

#### 1.3. Opis w języku niespecjalistycznym.

Na terenie powiatu  w ramach bytowania i działalności człowieka powstają odpady komunalne i przemysłowe. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych jaka jest wytwarzana w powiecie brzeskim wynosi ponad 25 tys. ton rocznie, a odpadów komunalnych około 76 tys. ton rocznie. Odpady te według klasyfikacji można podzielić na niebezpieczne i odpady inne niż niebezpieczne.

Odpady niebezpieczne wytwarzane są w ramach odpadów komunalnych jak również w ramach odpadów przemysłowych. Podstawowym założeniem planu gospodarowania tymi odpadami na terenie powiatu brzeskiego jest uporządkowanie systemu zbierania tych odpadów i gromadzenia ich w wyznaczonych miejscach cele ich transportu do miejsc unieszkodliwiania poza granice powiatu. W tym zakresie planuje się prowadzenie ścisłej ewidencji wszystkich odpadów niebezpiecznych jakie są i będą wytwarzane na terenie powiatu.

Nie przewiduje się budowy instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych co jest zgodne z wojewódzkim planem gospodarowania tymi odpadami.

W strumieniu odpadów komunalnych wytwarzane są odpady biodegradowalne, które z upływem lat muszą być eliminowane ze składowania a powinny być poddawane procesom kompostowania. Przewiduje się, że taka instalacja powstanie na terenie powiatu. Odpady opakowaniowe zgodnie z obowiązującym stanem prawnym powinny być poddane procesom recyklingu. Zakłada się prowadzić takie procesu już u źródła to znaczy u wytwórcy odpadów poprzez proces segregacji. Proces ten powinny prowadzić firmy, które będą  obsługiwać wytwórców odpadów komunalnych, a które będą się zajmować zbieraniem odpadów.

Ponadto realizację gospodarki odpadami opakowaniowymi będą prowadzić producenci.

Zmniejsza się sukcesywnie pojemność istniejących składowisk odpadów. I w okresie najbliższych lat składowiska te będą podlegały zamknięciu i rekultywacji. Już obecnie następuje procedura rekultywacji składowiska  odpadów przemysłowych w Raciszowie Gm. Lubsza. Przewiduje się, że wśród składowisk komunalnych proces zamknięcia i rekultywacji nastąpi najpierw na składowisku w Przylesiu Dolnym, następnie we Wronowie i dalszej kolejności w Obórkach. Proces ten będzie trwał prawdopodobnie do 2007 roku. Zgodnie z planem wojewódzkim na terenie województwa powinny powstać trzy duże składowiska odpadów. Alternatywą dla gmin powiatu brzeskiego jest składowisko na terenie województwa Dolnośląskiego w miejscowości Gać gmina Oława. Składowisko to było budowane między innymi ze środków gmin powiatu brzeskiego jak i opolskiego funduszu ochrony środowiska. Jest to składowisko posiadające instalację do segregacji odpadów jak również możliwości rozbudowy.

Duże znaczenie  w działaniach dotyczących odpadów jest edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu. Powinna być prowadzona już od przedszkola. Duże znaczenie w tym zakresie ma zaangażowanie nauczycieli i wychowawców jak również rodziców. Koniecznym jest wyposażenie istniejących bibliotek szkolnych i miejskich w fachową literaturę.

Plan na najbliższe lata zakłada przede wszystkim stworzenie monitoringu i ewidencji dla wszystkich odpadów które powstają na terenie powiatu. Systemy te będą budowane na poziomie gmin i powiatu i będą dopełnieniem ewidencji prowadzone w Urzędzie Marszałkowskim . Służby starostwa powiatowego zwiększą nadzór na działalnością podmiotów gospodarczych w zakresie gospodarowania odpadami.

Wyniki tych działań posłużą w najbliższym czasie do przeprowadzenia weryfikacji zapisów planu gospodarki odpadami na terenie powiatu brzeskiego i do urealnienia danych które obecnie opracowano na podstawie szacunków. Plan powiatowy również będzie zmieniany i dostosowywany do zmian jakie mogą nastąpić w Krajowym Planie lub Wojewódzkim.