# Tabela 47 Harmonogram, rzeczowo-finansowy przedsięwzięć w ramach gospodarki odpadami  w sektorze komunalnym w powiecie brzeskim.

| Lp |  | Przedsięwzięcie | # Koszt ogółem [mln PLN] | Środki finansowe publiczne [mln PLN] |  |  |  | Niepubliczne [mln PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | budżet państwa | samorządy gminny | fundusze | pomoc zagraniczna | przedsiębiorstwa, inwestor |
| #### INWESTYCJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2004 – 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa instalacji kompostowni dla odzysku i unieszkodliwiania odpadów organicznych |  | 2,0 | – | 0,1 | 0,4 | 1,5 | - |
| 2. | Budowa potencjału technicznego do segregacji odpadów gromadzonych selektywnie (stacje segregacji, stacje przeładunkowe itp.) |  | 0,5 | – | 0,4 | 0,1 | – | - |
| 3. | Budowa potencjału technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów gromadzonych selektywnie oraz ich transportu (pojemniki do segregacji, środki transportu, wiejskie punkty gromadzenia odpadów itp.) dotyczy odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, opakowaniowych |  | 0,2 | – | 0,2 | – | – | - |
| ### 4. | ### Nowe inwestycje w zakresie technologii recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych |  | 0,4 | – | – | – | – | 0,4 |
| ### 5. | ### Rozwój zakładu utylizacji odpadów w m.Gać |  | ### 4 | - | 2,0 | 0,5 | 1,5 | - |
| ### Razem |  |  | 7,1 | – | 2,7 | 1,0 | 3,0 | 0,4 |

# c. d. Tabeli 47

| Lp | Przedsięwzięcie | # Koszt ogółem [mln PLN] | Środki finansowe publiczne [mln PLN] |  |  |  | Niepubliczne [mln PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | budżet państwa | samorządy terytorialne | fundusze | pomoc zagraniczna | przedsiębiorstwa, inwestor |
| ## INWESTYCJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2007 – 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych | 1,5 | – | 0,25 | 0,5 | 0,75 | – |
| 2. | Wdrażanie nowoczesnych metod technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów | 2,0 | – | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3. | Budowa potencjału technicznego do segregacji odpadów opakowaniowych oraz odpadów gromadzonych selektywnie (stacje segregacji, stacje przeładunkowe itp.) | 1,5 | – | 0,5 | – | – | 1,0 |
| 4. | Budowa potencjału technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych i innych, gromadzonych selektywnie oraz ich transportu (pojemniki do segregacji, środki transportu, wiejskie punkty gromadzenia odpadów itp.) | 0,4 | – | 0,2 | – | – | 0,2 |
| ### Razem |  | 5,4 | – | 1,45 | 1,0 | 1,25 | 1,7 |

# c. d. Tabeli 47.

| Lp | Przedsięwzięcie | # Koszt ogółem [mln PLN] | Środki finansowe publiczne [mln PLN] |  |  |  | Niepubliczne [mln PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | budżet państwa | samorządy terytorialne | fundusze | pomoc zagraniczna | przedsiębiorstwa, inwestor |
| ## INWESTYCJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2011 – 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wdrażanie nowoczesnych metod technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów | 2,5 | – | 0,25 | 0,5 | 1,5 | 0,25 |
| 2. | Budowa potencjału technicznego do segregacji odpadów opakowaniowych oraz odpadów gromadzonych selektywnie (stacje segregacji, stacje przeładunkowe itp.) | 0,3 | – | 0,2 | – | – | 0,1 |
| 3. | Modernizacja istniejących zakładów recyklingowych i nowe inwestycje w zakresie technologii recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych | 0,2 | – | – | – | – | 0,2 |
| 4. | Utworzenie w każdej gminie GPZON | 0,3 | - | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - |
| ### Razem |  | 3,3 | – | 0,65 | 0,55 | 1,55 | 0,55 |

# c. d. Tabeli 47

| Lp |  | Przedsięwzięcie | # Koszt ogółem [mln PLN] | Środki finansowe publiczne [mln PLN] |  |  |  | Niepubliczne [mln PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | budżet państwa | samorządy terytorialne | fundusze | pomoc zagraniczna | przedsiębiorstwa, inwestor |
| ## POZAINWESTYCJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2004 – 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Realizacja programu badań jakości komunalnych osadów ściekowych |  | 0,02 | – | – | 0,01 | – | 0,01 |
| 2. | Prowadzenie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych |  | 0,04 | – | – | – | – | 0,04 |
| 3. | Ewidencja opakowań w przedsiębiorstwach |  | 0,1 | – | – | – | – | 0,1 |
| ### 4. | ### Działania informacyjno – edukacyjne |  | ### 0,05 | - | 0,03 | 0,02 | – | - |
| ### 5. | ### Prowadzenie prac naukowo – badawczych w zakresie ograniczenia negatywnego wpływu opakowań na środowisko naturalne. |  | 0,03 | - | – | 0,03 | – | – |
| ### Razem |  |  | 0,24 | - | 0,03 | 0,06 | – | 0,15 |

c. d. Tabeli 47

| Lp | Przedsięwzięcie | # Koszt ogółem [mln PLN] | Środki finansowe publiczne [mln PLN] |  |  |  | Niepubliczne [mln PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | budżet państwa | samorządy terytorialne | fundusze | pomoc zagraniczna | przedsiębiorstwa, inwestor |
| ## POZAINWESTYCJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2007 – 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Realizacja programu badań jakości komunalnych osadów ściekowych | 0,01 | – | – | 0,01 | – | – |
| 2. | ### Działania informacyjno – edukacyjne | ### 0,05 | - | 0,03 | 0,02 | – | - |
| 3. | Ewidencja opakowań w przedsiębiorstwach | 0,2 | – | – | – | – | 0,2 |
| ### Razem |  | 0,26 | - | 0,03 | 0,03 | – | 0,2 |
| 2011 – 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ### Działania informacyjno – edukacyjne | ### 0,05 | - | 0,03 | 0,02 | – | - |
| 2. | Ewidencja opakowań w przedsiębiorstwach | 0,2 | – | – | – | – | 0,2 |
| ### Razem |  | 0,25 | - | 0,03 | 0,02 | – | 0,2 |

# Tabela 48  Harmonogram, rzeczowo-finansowy przedsięwzięć w ramach gospodarki odpadami z działalności gospodarczej w powiecie brzeskim

| Lp | Przedsięwzięcie | # Koszt ogółem | Środki finansowe publiczne [mln PLN] |  |  |  | Niepubliczne [mln PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [mln PLN] | budżet państwa | samorządy terytorialne | fundusze | pomoc zagraniczna | przedsiębiorstwa, inwestor |
| ## INWESTYCJE 2007 - 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Likwidacja składowiska odpadów przemysłowych w Raciszowie | 2,0 | - | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 1,0 |
| 2. | Wdrażanie nowoczesnych technologii w zakałdach ograniczających ilość wywtarzanych odpadów | 4,5 | - |  | 1,5 | - | 3,0 |
| 3. | Stworzenie systemu gospodarczego wykorzystania osadów ściekowych. | 1,5 | - |  | 0,7 |  | 0,8 |
| ### Razem |  | 8,0 | - | 0,1 | 2,6 | 0,5 | 4,8 |

# c.d. Tabela 48.

| Lp | Przedsięwzięcie | # Koszt ogółem | Środki finansowe publiczne [mln PLN] |  |  |  |  | Niepubliczne [mln PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [mln PLN] | budżet państwa |  | samorządy terytorialne | fundusze | pomoc zagraniczna | przedsiębiorstwa, inwestor |
| ## POZAINWESTYCJE 2004 – 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Stworzenie bazy gospodarki odpadami z sektora gospodarczego na terenie powiatu | 0,05 | - | 0,01 |  | 0,04 | - | - |
| 2. | Inwentaryzacja ilości i jakości odpadów powstających w małych i średnich przedsiębiorstw | 0,02 | - | 0,02 |  | - | - | - |
| 3. | Program edukacyjno-informacyjny z zakresu racjonalnej gospodarki dla w/w sektora. | 0,03 | - | 0,02 |  | - | 0,01 | - |
| 5. | Organizacja systemu zbierania zwłok padłych zwierząt | 0,1 | - | 0,03 |  | - | - | 0,07 |
| #### Razem |  | 0,2 | - | 0,08 |  | 0,04 | 0,01 | 0,07 |

c.d. Tabela 48.

| ## POZAINWESTYCJE 2007 – 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitoring gospodarki odpadami przemysłowymi | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - |
| 2. | Objęcie szczególnym nadzorem składowiska w Raciszowie po jego rekultywacji. | 0,15 | - | - | 0,02 | 0,03 | 0,1 |
| #### Razem |  | 0,2 | - | - | 0,07 | 0,03 | 0,1 |
| Razem w latach 2004-2014 |  | 0,4 | - | 0,08 | 0,11 | 0,04 | 0,17 |